医学考试系统维保服务项目需求书

## 一、项目基本信息

- 1.项目名称：医学考试系统维保服务项目

- 2.预算金额（万元）：4.8万元

- 3.服务周期：自_2026_年_9_月_22_日至_ 2028_年_9_月_21_日

## 二、项目背景

- 现状说明：医学考试系统用于住院医师规范化培训考试组织、线上考核、题库管理等日常业务运行，系统包含PC端、手机客户端、西医住培考核题库、西医出科考核题库多模块。原有维保服务到期，系统日常BUG修复、故障排查、数据库优化、应急处置、操作指导等工作需专业技术人员持续支撑；若无固定维保服务，系统误操作数据异常、突发宕机、运行卡顿等问题无法及时处理，将直接影响院内住培考核、日常考试业务正常开展。

- 维保目的：1、保障医学考试系统全年稳定不间断运行，及时处理各类软硬件故障、数据异常问题；2、完成系统日常运维、数据库优化、定期巡检工作，提升系统运行效率；3、提供全天候技术咨询、操作指导、小额功能优化开发服务；4、建立故障应急处置机制，降低系统停机风险，保障院内住培考试业务有序开展。

## 三、采购服务内容及具体要求

### （一）核心服务范围

### 1、配备专属技术工程师全程负责系统维保技术支持工作；

### 2、系统日常运行维护：系统操作使用指导、系统自身缺陷BUG修复、人员误操作引发的数据错误修正；

### 3、系统突发故障诊断、定位与排除处理；

### 4、业务与技术咨询服务：解答甲方人员系统使用、业务流程、技术参数等各类问题，提供技术指导、信息咨询服务、保障业务数据安全完整；

### 5、定期现场巡检、人员操作培训、业务优化建议输出等。

### （二）服务标准及要求

- 1.服务质量标准：系统故障处理完毕后，系统恢复正常运行状态，原有业务功能均可正常使用；数据库优化完成后，系统加载、答题、统计、查询速度明显改善，无卡顿、闪退情况；数据备份完整可用，可实现故障后数据恢复；BUG修复彻底，同一故障不得短期内重复出现。

- 2.服务频次/时效：（1）电话、远程技术支持：7天×24小时全天候在线；（2）故障响应时效：甲方报修后1小时内完成响应对接；需上门现场处置的故障，24小时内工程师抵达现场；一般故障48小时内彻底排除；（3）现场巡检：每季度至少1次上门实地巡检，完整记录系统运行台账；（4）年度工作：服务期内每年完成1次系统整体版本更新优化。

- 3.服务人员要求：（1）乙方指派固定运维工程师负责本项目维保工作，人员具备软件运维、数据库管理相关实操经验；（2）乙方需向甲方提交运维人员资质证明文件；（3）不得随意更换运维人员；确需调整人员的，乙方须提前一周书面告知甲方，经甲方书面同意后方可更换，替换人员专业能力、工作经验不低于原派驻人员标准；（4）人员现场运维如需加班作业，须经甲方签字确认后方可执行。

- 4.服务流程要求：（1）报修流程：甲方电话/微信/邮件发起报修需求→乙方1小时内响应→远程排查处置；远程无法解决则安排现场上门；（2）现场服务：工程师到场后主动向甲方科室人员报备，故障处理完成后填写运维服务单，甲方签字确认留存；（3）巡检流程：乙方提前3个工作日告知甲方巡检时间；现场巡检完毕出具巡检记录表，列明系统问题、优化建议；（4）日常沟通：双方可按月开展线上沟通，同步系统运行情况、待处理问题；（5）需求变更：甲方提出功能优化需求，乙方评估工作量，2人日内需求直接实施，超量需求出具报价单协商确认。

- 5.服务成果要求：（1）每次现场运维、故障处理完成后，提交《运维服务确认单》；（2）每季度巡检结束后3个工作日内提交《系统巡检报告》，包含运行状态、隐患问题、优化建议；（3）年度系统更新完成后提交更新说明文档；（4）维保周期内完整留存报修记录、处理日志、备份记录、沟通记录，服务期满统一整理归档交付甲方。

## 四、服务实施及履约要求

- 1.服务实施计划：合同签订生效后7个工作日内，乙方提交正式《系统维保实施方案》，内容包含：运维人员配置、巡检计划表、故障处置流程、数据库备份计划、应急方案、年度更新节点；经甲方审核通过后按方案落地执行。

- 2.人员管理要求：成交需加强服务人员管理，明确岗位职责，严禁擅自更换服务人员（如需更换，需提前书面报备并经采购人同意，且更换人员资质不低于原人员）；

- 3.安全及保密要求：
    （1）安全要求：服务过程中需遵守采购人的安全管理规定，杜绝安全事故，如因成交供应商原因造成安全事故，由成交供应商承担全部责任；

- （2）保密要求：成交供应商需对服务过程中接触到的采购人商业秘密、内部数据、工作信息等严格保密，不得泄露、传播，保密义务在服务结束后持续有效，如有泄露，承担相应法律责任。

- 4.履约保障：成交供应商需提供有效的履约保障措施（如缴纳履约保证金、制定应急预案等），确保服务按约定执行，不得无故延期、缩减服务内容、降低服务质量。

## 五、售后服务及应急处置要求

- 1.售后服务响应：（1）电话、远程技术支持：7天×24小时全天候在线；（2）故障响应时效：甲方报修后1小时内完成响应对接；需上门现场处置的故障，24小时内工程师抵达现场；一般故障48小时内彻底排除；（3）现场巡检：每季度至少1次上门实地巡检，完整记录系统运行台账；（4）年度工作：服务期内每年完成1次系统整体版本更新优化。

- 2.售后保障内容：质保期（服务期内/服务结束后_1_个月）内，对服务质量问题免费整改、补充服务；

- 3.应急处置：成交供应商需制定应急预案，针对服务过程中可能出现的突发情况（如人员短缺、服务中断、突发故障等），明确处置流程、责任人和解决时限，确保快速响应、妥善处置。

## 六、验收标准及方式

### （一）验收标准

- 维保全部服务内容、服务频次、响应时效完全匹配采购需求及合同条款约定；

- 巡检报告、运维单据、处理日志等服务资料完整齐全、可追溯查阅；

- 系统运行稳定，故障处置及时，无长期遗留问题，数据库优化、数据备份工作落实到位；

- 服务期间系统运营正常，无安全事故、无信息泄密事件，甲方无有效服务投诉；

### （二）验收方式

- 1.验收频次：单次验收（维保合同签署后一个月内）

- 2.验收流程：成交供应商提交验收申请及相关资料，采购人组织人员进行验收，验收合格后签署验收确认单；验收不合格的，成交供应商需在规定时限内整改，直至验收合格。

## 七、商务要求

- 1.报价要求：报价为全包价，包含服务成本、人工成本、耗材成本、税费、售后服务、应急处置等全部费用，采购人不再额外支付任何费用；

- 2.付款方式：双方签订合同，乙方开具等额合法发票，甲方验收合格后按约定支付当年维保服务费；

- 3.资质要求：成交供应商具备合法有效的营业执照，经营范围包含教育咨询、计算机系统维护、软件开发相关类目，无重大违约、失信履约记录无违法违规记录、无重大履约违约记录；

- 4.严禁转包、分包：本次采购服务严禁转包、分包，如有发现，采购人有权终止合同，没收履约保证金，并追究成交供应商违约责任；

- 5.合同签订：成交后_30_日历天内，双方签订正式服务合同，明确双方权利义务、服务标准、违约责任等。

## 八、其他特殊要求

（根据项目实际情况补充，如属地服务要求、服务人员考勤要求、定制化服务需求、履约考核要求、违约责任细化等）

## 九、附件（可选）

- 服务详细技术规范/方案要求

- 参考服务标准/行业规范

- 服务人员资质要求明细

- 其他相关补充资料